测试报告

文档信息

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 私域合伙人裂变与分销核算系统 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 测试日期 | 2026-06-15 |
| 测试人员 | 项目组 |

一、测试概述

1.1 测试目的

验证系统各功能模块的正确性、稳定性和安全性，确保系统满足需求规格说明书中的所有功能要求。

1.2 测试范围

| 范围 | 说明 |
| --- | --- |
| 管理后台 | 18 个功能页面的全部功能 |
| 移动端 H5 | 16 个功能页面的全部功能 |
| 后端 API | 所有接口的功能和异常处理 |
| 数据库 | 数据完整性和事务一致性 |

1.3 测试环境

| 组件 | 版本 / 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 / Linux Server |
| Node.js | v18.x LTS |
| MySQL | 8.0+ |
| Redis | 7.x |
| 浏览器 | Chrome 120+, Safari 17+ |

二、测试策略

2.1 测试类型

| 类型 | 说明 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证每个功能的正确性 | 100% 需求覆盖 |
| 接口测试 | 验证 API 的输入输出 | 所有 API 接口 |
| 界面测试 | 验证 UI 交互正确性 | 所有页面 |
| 安全测试 | 验证认证和权限控制 | 登录、角色权限 |
| 兼容性测试 | 验证多浏览器适配 | Chrome / Safari / Edge |

2.2 测试方法

| 方法 | 说明 |
| --- | --- |
| 黑盒测试 | 基于需求规格进行功能验证 |
| 白盒测试 | 关键算法逻辑验证（佣金计算、Excel 解析） |
| 冒烟测试 | 核心流程快速验证 |
| 回归测试 | Bug 修复后重新验证 |

三、测试用例与结果

3.1 认证模块测试

| 用例编号 | TC-AUTH-001 | TC-AUTH-002 | TC-AUTH-003 | TC-AUTH-004 | TC-AUTH-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 管理员正确登录 | 管理员错误密码 | 员工正确登录 | Token 过期处理 | 微信开发模式登录 |
| 前置条件 | 已创建 admin 账号 | admin 账号存在 | 已创建 staff01 账号 | 已获取有效 Token | 已创建合伙人 ID=1 |
| 操作步骤 | 输入 admin/admin123 | 输入 admin/wrongpwd | 输入 staff01/staff123 | 使用过期 Token 访问 API | 输入 dev_1 登录 |
| 预期结果 | 登录成功返回 Token | 提示密码错误 | 登录成功返回 Token | 返回 401 未授权 | 以合伙人身份登录 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.2 合伙人管理模块测试

| 用例编号 | TC-PARTNER-001 | TC-PARTNER-002 | TC-PARTNER-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 新增合伙人 | 编辑合伙人信息 | 冻结合伙人账号 |
| 前置条件 | 管理员已登录 | 已有合伙人记录 | 合伙人状态正常 |
| 操作步骤 | 填写表单提交新合伙人 | 修改分润比例并保存 | 点击冻结按钮确认 |
| 预期结果 | 创建成功，生成邀请码 | 更新成功，显示新比例 | 状态变为冻结 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.3 客户管理模块测试

| 用例编号 | TC-CUST-001 |
| --- | --- |
| 测试项 | 新增客户并关联合伙人 |
| 前置条件 | 管理员已登录，有可用合伙人 |
| 操作步骤 | 填写客户信息，选择归属合伙人 |
| 预期结果 | 创建成功，显示在列表中 |
| 实际结果 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 |

3.4 交易录入模块测试

| 用例编号 | TC-TRANS-001 | TC-TRANS-002 | TC-TRANS-003 | TC-TRANS-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 手动录入单条流水 | Excel 文件格式校验 | Excel 智能匹配导入 | 交易自动计算佣金 |
| 前置条件 | 有客户和合伙人数据 | 准备测试 Excel 文件 | 准备含昵称的 Excel | 有可用的客户和合伙人 |
| 操作步骤 | 填写交易表单并提交 | 上传非 Excel 文件 | 上传有效 Excel 文件 | 录入一笔交易 |
| 预期结果 | 创建成功，产生佣金 | 提示文件格式错误 | 显示匹配预览结果 | 直推和团队佣金均正确计算 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.5 佣金计算模块测试

| 用例编号 | TC-COMM-001 | TC-COMM-002 |
| --- | --- | --- |
| 测试项 | 直推佣金计算准确性 | 团队佣金计算准确性 |
| 前置条件 | 合伙人直推比例 3%，团队比例 1% | 同上 |
| 操作步骤 | 录入 1000 元交易（有上级） | 查看上级合伙人的佣金记录 |
| 预期结果 | 直推佣金 30 元 | 团队佣金 10 元 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.6 结算管理模块测试

| 用例编号 | TC-SETTLE-001 | TC-SETTLE-002 |
| --- | --- | --- |
| 测试项 | 正常结算出款 | 结算金额超余额 |
| 前置条件 | 合伙人余额 500 元 | 合伙人余额 500 元 |
| 操作步骤 | 结算 300 元 | 结算 600 元 |
| 预期结果 | 成功扣减余额 300 元 | 提示金额超出余额 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.7 方案赔率模块测试

| 用例编号 | TC-SCHEME-001 | TC-SCHEME-002 |
| --- | --- | --- |
| 测试项 | 新增赔率配置 | 复制昨天赔率 |
| 前置条件 | — | 昨天已有赔率数据 |
| 操作步骤 | 填写方案名和赔率 | 点击复制按钮 |
| 预期结果 | 创建成功 | 当天出现昨天的赔率数据 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.8 移动端功能测试

| 用例编号 | TC-MOBILE-001 | TC-MOBILE-002 | TC-MOBILE-003 | TC-MOBILE-004 | TC-MOBILE-005 | TC-MOBILE-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 工作台数据显示 | 我的客户列表 | 倍投精算表计算 | 我的团队展示 | 佣金明细查询 | 微信绑定流程 |
| 前置条件 | 合伙人已登录移动端 | 有客户数据 | 设置参数后计算 | 有下级合伙人 | 有佣金记录 | 使用邀请链接 |
| 操作步骤 | 打开工作台页面 | 进入我的客户 | 点击开始推演 | 进入我的团队 | 进入佣金明细 | 完成微信授权 |
| 预期结果 | 6 个指标正确显示 | 客户列表加载 | 推演表格正确 | 团队成员显示 | 佣金明细列出 | 绑定成功 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

3.9 其他功能测试

| 用例编号 | TC-OTHER-001 | TC-OTHER-002 | TC-OTHER-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试项 | 一键归档功能 | 操作日志记录 | 域名切换功能 |
| 前置条件 | 有历史流水数据 | 执行任意操作 | 配置多个域名 |
| 操作步骤 | 选择归档日期执行归档 | 查看日志列表 | 切换激活域名 |
| 预期结果 | 指定日期前流水标记为归档 | 操作被正确记录 | 域名状态变更 |
| 实际结果 | 与预期一致 | 与预期一致 | 与预期一致 |
| 测试结果 | ✅ 通过 | ✅ 通过 | ✅ 通过 |

四、测试结果汇总

4.1 用例统计

| 测试分类 | 总用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证模块 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 合伙人管理 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 客户管理 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 交易录入 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 佣金计算 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 结算管理 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 方案赔率 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 移动端功能 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 其他功能 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 合计​ | 28​ | 28​ | 0​ | 100%​ |

4.2 缺陷统计

| 严重程度 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 致命（Critical） | 0 | — |
| 严重（Major） | 0 | — |
| 一般（Minor） | 0 | — |
| 建议（Suggestion） | 0 | — |

4.3 性能测试摘要

| 测试项 | 目标值 | 实际值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页加载时间 | ≤ 2 秒 | 1.2 秒 | ✅ 通过 |
| API 平均响应时间 | ≤ 500 ms | 180 ms | ✅ 通过 |
| 并发用户（50 人） | 无报错 | 无报错 | ✅ 通过 |
| Excel 导入（100 条） | ≤ 5 秒 | 2.8 秒 | ✅ 通过 |

五、Bug 管理清单

5.1 历史缺陷记录

| Bug 编号 | 描述 | 严重程度 | 发现日期 | 修复日期 | 修复状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 移动端服务不可用（端口冲突） | 一般 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | ✅ 已修复 |
| BUG-002 | 管理员登录失败（数据库连接错误） | 严重 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | ✅ 已修复 |
| BUG-003 | 员工账号不存在（缺少种子数据） | 严重 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | ✅ 已修复 |

5.2 缺陷修复详情

BUG-001 移动端服务不可用

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 现象 | 访问显示"服务不可用" |
| 原因 | Vite 端口 5174 被占用 |
| 解决方案 | 更换端口为 5175 启动移动端服务 |
| 预防措施 | 增加端口检测逻辑，自动选择可用端口 |

BUG-002 管理员登录失败

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 现象 | 输入正确账号密码仍提示"Authentication failed" |
| 原因 | server/.env 中数据库连接字符串配置错误 |
| 解决方案 | 修正 DATABASE_URL 为正确的 MySQL 连接信息 |
| 预防措施 | 启动时进行数据库连通性检查 |

BUG-003 员工账号不存在

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 现象 | 使用 staff01/staff123 无法登录 |
| 原因 | 数据库中未初始化员工种子数据 |
| 解决方案 | 运行 prisma/seed.js 初始化种子数据 |
| 预防措施 | 首次部署时强制执行种子数据初始化 |

六、测试结论

6.1 总体评价

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 系统功能完整性 | 100% 需求已实现 |
| 测试用例通过率 | 100%（28/28） |
| 缺陷修复率 | 100%（3/3） |
| 性能达标情况 | 全部达标 |

6.2 上线建议

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 建议状态 | ✅ 可以上线 |
| 前提条件 1 | 生产环境 MySQL 和 Redis 已部署 |
| 前提条件 2 | .env 配置已更新为生产环境参数 |
| 前提条件 3 | 管理员密码已修改为强密码 |
| 前提条件 4 | Nginx 反向代理已配置 |

6.3 风险评估

| 风险项 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 大文件 Excel 导入性能 | 中 | 限制单次导入不超过 500 条 |
| 并发写入数据一致性 | 低 | 使用 Prisma 事务保证 |
| 微信接口稳定性 | 中 | 做好降级方案（开发模式兜底） |

七、附件

7.1 测试数据准备脚本

合伙人测试数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| name | 测试合伙人 |
| invite_code | TEST1234 |
| direct_rate | 3.00 |
| team_rate | 1.00 |
| staff_id | 1 |

客户测试数据

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| nickname | 测试客户 |
| partner_id | 1 |

7.2 测试账号汇总

| 角色 | 用户名 | 密码 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超级管理员 | admin | admin123 | 全功能测试 |
| 普通员工 | staff01 | staff123 | 员工权限测试 |
| 合伙人 | dev_1 | — | 移动端功能测试（开发模式） |